Projet Bibliothèque

Réunion d’état d’avancement du projet

Date : Lundi 27 mai 2024
Lieu : Distance
Participants : Néhémie, Rolande

Ordre du jour

Suivi des points d’actions
- Update du CRUD pour la classe « Book », ajout de la fonction « delete »
- Optimisation du CRUD

Planifications des tâches
- Rolande : gestion de la classe « Book » et ses méthodes (CRUD), création d’une class « BookService » afin d’utiliser l’import Tkinter.
- Néhémie : gestion des classes « Reserve » et « Borrow » et leurs méthodes, ainsi que la gestion de l’utilisation de Tkinter pour ces différentes classes

Points d’actions
- Terminer le CRUD pour la classe « Book » → Rolande, 30/05/2024
- Commencer la class « Reserve » ou « Borrow » → Néhémie, 31/05/2024

Divers
- Optimisation de l’affichage Tkinter : everybody